***13 августа 2018 года***

***Внедрение федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния***

В связи с принятием Федерального закона № 219-ФЗ от 23.06.2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее- Федеральный закон) на территории Российской Федерации начата реализация масштабного государственного проекта по созданию **Единого государственного реестра записей актов гражданского состояни**я, ведение которого будет осуществляться в электроном виде в федеральной государственной информационной системе (далее- Единый реестр ЗАГС).

Основная цель закона – создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Оператором Единого реестра ЗАГС определена Федеральная налоговая служба. Реестр будет построен на совершенно новом программном обеспечении и начнет функционировать с **1 октября 2018 года**.

В целях обеспечения перехода на работу в федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния ( далее- ФГИС ЕГР «ЗАГС»), органы ЗАГС Ленинградской области полностью укомплектованы программно-аппаратными комплексами ЕГР «ЗАГС» ( далее- ПАК ЕГР «ЗАГС») в количестве 106 комплексов.

Всеми сотрудниками получены тестовые и постоянные карты доступа к ФГИС ЕГР «ЗАГС».

104 сотрудника органов и управления ЗАГС Ленинградской области прошли обучение работе в ФГИС ЕГР «ЗАГС» и получили соответствующие свидетельства.

Во всех органах ЗАГС Ленинградской области проведена работа по строительству структурированных кабельных сетей, приобретено совместимое с ПАК ЕГР «ЗАГС» принтерное оборудование.

На постоянной основе сотрудники органов ЗАГС Ленинградской области принимают участие в функциональном тестирований федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В соответствии с графиком, утвержденным Федеральной налоговой службой в тестовом режиме осуществляется регистрация актов гражданского состояния в электроном виде в ФГИС ЕГР «ЗАГС».

По состоянию на 01.08. 2018 органы ЗАГС Ленинградской области принимали участие в 10 нагрузочных тестированиях федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

В соответствии с распоряжением ФНС России № 25@, Минюста России № 167-р от 15.02.2018 «О проведении третьего этапа опытной эксплуатации федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» в настоящее время проводится опытная эксплуатация ФГИС «ЕГР ЗАГС».

До 1 августа 2018 года осуществляются работы по подключению органов ЗАГС Ленинградской области к Единой сети передачи данных (ЕСПД «ЗАГС»).